Начало формы

Конец формы

Частное образовательное учреждение                                                  дополнительного профессионального образования                                               «Учебно-методический центр «Профессиональный бухгалтер»

(ЧОУ ДПО «УМЦ «Профессиональный бухгалтер»)

Дополнительная профессиональная программа

(повышение квалификации)

Сметное нормирование и ценообразование

72 ч.

Автор курса:

Пигуль Инна Петровна

Вологда

2017

Пояснительная записка

Программа «Сметное нормирование и ценообразование» направлена на подготовку специалистов сметно-договорных, экономических, производственно-технологических отделов строительных организаций, подрядчиков, заказчиков.

Содержание

- Паспорт учебной программы – стр. 3

- Структура и содержание программы – стр. 5

  - Учебный план.

  - Учебно-тематический план

  - Рабочие программы учебных предметов

- Условия реализации программы– стр. 11

- Контроль и оценка результатов освоения учебной программы – стр. 14

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы.

Программа разработана на основе профессиональной части федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования  по направлению "Строительство эксплуатация  зданий и сооружений».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Цели и задачи учебной программы – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у слушателей следующих компетенций:

ОПК-9 способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качественных методов;

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;

ПК-5 способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты;

ПК-6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

− стандарты, иные нормативные технические документы по разработке, оформлению и хранению документации по ценообразованию для градостроительной деятельности;

− систему сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности; − нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность по ценообразованию для градостроительной деятельности.

Уметь:

− использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для выполнения работ по ценообразованию для градостроительной деятельности;

− оформлять документацию в рамках работ по ценообразованию для градостроительной деятельности в соответствии с установленными требованиями;

− осуществлять подготовку исходных данных для разработки сметной документации.

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):

− Практическими компетенциями по перечисленным видам умений.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:

практические занятия

40

контрольные работы, зачет

3

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

8

Итоговая аттестация в форме – недифференцированного зачета

2.2. Учебный  план и содержание учебной дисциплины «Сметное нормирование и ценообразование»

| № п.п. | Наименование дисциплин | Всего часов учебной нагрузки | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретическое обучение: | практич. обучение | Форма контроля знаний |
|  |  |  | аудитор-но | самостоятельно |  |  |
| 1 | Методические положения современного ценообразования в строительстве. Договор подряда. | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | 2.Сметно-нормативная база в строительстве. | 3 | 3 |  | __ |  |
| 3 | Экономические основы сметного дела. Определения статей сметной стоимости строительных работ. | 5 | 5 |  | __ |  |
| 4 | Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты. | 4 | 4 |  | __ |  |
| 5 | Методы составления смет. Состав и содержание сметной документации | 7 |  | 3 | 4 |  |
| 6 | Сметно-нормативные базы в строительстве | 2 | 2 |  | __ |  |
| 7 | Практические навыки составления локальных смет | 5 | __ |  | 5 |  |
| 8 | Определение объемов работ. Проектные работы. Отчетная исполнительная документация | 4 | 1 | 3 | __ |  |
| 9 | Автоматизация сметных расчетов. Особенности программного комплекса «Гранд-Смета». | 4 | 4 |  | __ |  |
| 10 | Создание и настройка объекта. Структура объекта. Структура нормативных баз. | 5 | __ |  | 5 |  |
| 11 | Различные способы занесения расценок в смету. Основные и подчиненные строки. Объемы работ. | 5 | __ |  | 5 |  |
| 12 | Поправочные коэффициенты к расценкам | 4 | __ |  | 4 |  |
| 13 | Итоги сметы. Лимитированные затраты. Формирование пользовательских итогов в программе. Экспорт смет | 4 | __ |  | 4 |  |
| 14 | Составление формы КС-2, КС-3, списание материалов М-29, накопительной ведомости КС-6. | 5 | __ |  | 5 |  |
| 15 | Примеры составления смет | 6 | __ |  | 6 |  |
| 16 | Итоговая аттестация | 3 |  |  |  | зачет |
|  | Итого часов: | 72 | 21 | 8 | 40 |  |

2.3. Учебно-тематический план

| Вид занятий | № темы по УТП | наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметное нормирование и ценообразование |  |
| Лек. Пр. | 1 | Методические положения современного ценообразования в строительстве. Договор подряда. | 2 |
|  |  | Решение практических задач. | 2 |
| Лек. | 2 | Сметно-нормативная база в строительстве. | 3 |
|  | 3 | Экономические основы сметного дела. Определения статей сметной стоимости строительных работ. | 1 |
| Лек. | 3 | Экономические основы сметного дела. Определения статей сметной стоимости строительных работ. | 4 |
| Лек. | 4 | Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты. | 4 |
| Пр. | 5 | Составление смет по укрупненным нормативам. | 4 |
| Лек. Пр. | 6 | Сметно-нормативные базы в строительстве | 2 |
|  | 7 | Практические навыки составления локальных смет | 2 |
| Пр. Лек. | 7 | Практические навыки составления локальных смет | 3 |
|  | 8 | Определение объемов работ. Проектные работы. Отчетная исполнительная документация | 1 |
| Лек. | 9 | Автоматизация сметных расчетов. Особенности программного комплекса «Гранд-Смета». | 4 |
| Пр. | 10 | Создание и настройка объекта. Структура объекта. Структура нормативных баз. | 4 |
| Пр. | 10 | Создание и настройка объекта. Структура объекта. Структура нормативных баз. | 1 |
|  | 11 | Различные способы занесения расценок в смету. Основные и подчиненные строки. Объемы работ. | 3 |
| Пр. | 11 | Различные способы занесения расценок в смету. Основные и подчиненные строки. Объемы работ. | 2 |
|  | 12 | Поправочные коэффициенты к расценкам | 2 |
| Пр. | 12 | Поправочные коэффициенты к расценкам | 2 |
|  | 13 | Итоги сметы. Лимитированные затраты. Формирование пользовательских итогов в программе. Экспорт смет | 2 |
| Пр. | 13 | Итоги сметы. Лимитированные затраты. Формирование пользовательских итогов в программе. Экспорт смет | 2 |
|  | 14 | Составление формы КС-2, КС-3, списание материалов М-29, накопительной ведомости КС-6. | 2 |
| Пр. | 14 | Составление формы КС-2, КС-3, списание материалов М-29, накопительной ведомости КС-6. | 3 |
|  | 15 | Примеры составления смет | 1 |
| Пр. | 15 | Примеры составления смет | 4 |
| Пр. | 15 | Примеры составления смет | 1 |
|  | 16 | Тестирование. | 2 |
|  |  | Зачет (собеседование) | 1 |
| Самост. | 1 | Методические положения современного ценообразования в строительстве. Договор подряда. | 2 |
|  | 5 | Методы составления смет. Состав и содержание сметной документации | 3 |
|  | 8 | Определение объемов работ. Проектные работы. Отчетная исполнительная документация | 3 |

Рабочая программа курса

1. Методические положения современного ценообразования в строительстве. Договор подряда.

- Особенности ценообразования в строительстве.

- Факторы, влияющие на стоимость строительной продукции.

- Основные понятия и определения.

- Классификация видов строительства.

- Участники инвестиционной деятельности.

- Договор подряда, назначение и содержание.

- Законодательные аспекты договорных отношений.

- Существенные условия договора подряда.

- Договорные цены на строительную продукцию.

- Судебная практика.

- Подрядные торги (конкурсные и аукционные) в строительстве.

- Решение практических задач.

2. Сметно-нормативная база в строительстве.

- Сметное нормирование. Основные понятия.

- Система сметных нормативов, их классификация по дате опубликования, уровню применения и степени укрупнения.

- Элементные сметные нормы (ГЭСН-2001).

- Единичные расценки на строительные работы.

- Укрупненные сметные нормативы.

- Сметные нормы, их назначение.

- Сметная документация: основная, вспомогательная и нормативно-методическая.

3. Экономические основы сметного дела. Определения статей сметной стоимости строительных работ.

- Состав и структура сметной стоимости строительно-монтажных работ.

- Прямые затраты.

- Методические положения по определению размера средств на оплату труда рабочих.

- Нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

- Сметные цены на материалы, изделия, конструкции.

4. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты.

- Накладные расходы: понятие и состав.

- Нормирование накладных расходов.

- Порядок определения накладных расходов в локальных сметах.

- Сметная прибыль: понятие и нормирование.

- Лимитированные затраты: состав и учет лимитированных затрат.

5. Методы составления смет. Состав и содержание сметной документации.

- Методы составления смет.

- Локальные сметные расчеты (сметы).

- Основные положения.

- Объектные сметные расчеты (сметы).

- Сводный сметный расчет стоимости строительства, его состав и порядок составления 5.6. определения затрат по главам сводного сметного расчета.

- Ресурсная сметная ведомость.

- Особенности составления локальных смет на ремонтные работы, на монтажные и пусконаладочные работы.

- Составление смет по укрупненным нормативам.

6. Сметно-нормативные базы в строительстве.

- ФЕР-2001, ТЕР-2001: структура, особенности применения.

- Московские сметно-нормативные базы, их характерные особенности и отличия.

- Сборники средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции.

- Сборники сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

- Сборники сметных цен на перевозки грузов для строительства.

7. Практические навыки составления локальных смет.

- Примеры составления локальных смет ресурсным методом с применением ГЭСН-2001.

- Пример составления локальной сметы базисно-индексным методом.

8. Определение объемов работ. Проектные работы. Отчетная исполнительная документация.

- Определение объемов и площадей зданий.

- Общие правила подсчетов объемов работ.

- Подсчет объемов работ по разделам сметы.

- Порядок применения справочников базовых цен на проектные работы.

- Определение стоимости проектных работ.

- ПОС и его влияние на сметную стоимость.

- Расчеты за выполненные работы.

- Инвесторская смета.

- Понятия бюджетирования и финансового планирования.

- Управление сметной стоимостью в инвесторских проектах.

- Строительный стоимостной инжиниринг и экспертиза.

9. Автоматизация сметных расчетов. Особенности программного комплекса «Гранд-Смета».

- Особенности программного комплекса «Гранд-смета», его характеристики, преимущества программного комплекса «Гранд-Смета».

10. Создание и настройка объекта. Структура объекта. Структура нормативных баз.

11. Различные способы занесения расценок в смету. Основные и подчиненные строки. Объемы работ.

12. Поправочные коэффициенты к расценкам.

- Различные способы их занесения.

- Технические части к сборникам.

- Общие положения и вводные указания.

- Индексы пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в программе.

- Разработчики индексов. Способы занесения индексов в сметных расчетах.

13. Итоги сметы. Лимитированные затраты. Формирование пользовательских итогов в программе. Экспорт смет.

14. Составление формы КС-2, КС-3, списание материалов М-29, накопительной ведомости КС-6.

15. Примеры составления смет.

- Примеры составления смет с ресурсным методом, бизисно-индексным с применением территориальных сметных нормативов.

16. Тестирование.

- Самостоятельное решение задач с применением программного комплекса «Гранд-Смета»7.2 версия.

17. Зачет (собеседование)

# Разбор ошибок тестирования и домашних самостоятельных раб

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе:

Для реализации программы привлекаются  высококвалифицированные специалисты .

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- основная учебная литература;

- нормативный материал;

- задания по практическим работам.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран

# 3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. ГРАНД-СМЕТА. Учебная версия. 

2.Ардзинов В.Д. Как составлять и проверять строительные сметы.СПб.: Питер,2007.

3. Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (МДС 81-35.2004). – М.: Госстой РФ, 2004.

4. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий (МДС 13-1.99). – М.: Госстрой РФ, 2000.

5.  Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций (МДС 83-1.99). – М.: Госстрой РФ, 2000.

6. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004). – М.: Госстрой РФ, 2004.

7. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). – М.: Госстрой РФ, 2001.

Дополнительная литература

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве. – СПб.: Питер, 2007.

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве. – М.-СПб., 2005.

- Бузеров В.В. Основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве: учеб. пособие / В.В. Бузеров и др. – Издание 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.

- Определение стоимости строительной продукции. – М.: «Книга-сервис», 2005.

Интернет-источники

www. smetnoedelo.ru

www. profsmeta3dn.ru

www.newsmeta.ru

www.cmet4uk.ru

Периодические издания

  - Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования                                                     и сметного нормирования в строительстве.

  - Ценообразование и сметное нормирование в строительстве

  - Сметное обозрение

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплин программы осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, текущего устного и письменного опроса,  результатов выполнения самостоятельной работы по составлению смет.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: | Текущий контроль: индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, контроль выполнения индивидуальных заданий. |
| - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности для выполнения работ по ценообразованию для градостроительной деятельности; − оформлять документацию в рамках работ по ценообразованию для градостроительной деятельности в соответствии с установленными требованиями; − осуществлять подготовку исходных данных для разработки сметной документации. |  |
| Знания: |  |
| − стандарты, иные нормативные технические документы по разработке, оформлению и хранению документации по ценообразованию для градостроительной деятельности; − систему сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности; − нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность по ценообразованию для градостроительной деятельности |  |

Примерные вопросы для итогового контроля:

| Расчётные вопросы |
| --- |
| Вопрос 1 | (1) Работа - устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом 30 м3 под оборудование. Производится - на глубине 40 м от поверхности земли. Итоговые прямые затраты? |  |
| Ответ 1 | 20169,22 |  |
| Ответ 2 | 18864,85 | + |
| Ответ 3 | 62882,84 |  |
| Ответ 4 | 17719,51 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 2 | (2) Работа - устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом 50 м3 под колонны. Производится - на глубине 10 м от поверхности земли. Итоговая стоимость материалов? |  |
| Ответ 1 | 32586,36 |  |
| Ответ 2 | 30152,50 | + |
| Ответ 3 | 60305,01 |  |
| Ответ 4 | 65172,72 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 3 | (3) Работа - кладка наружных стен сложных из керамических камней при высоте этажа свыше 4 м. Проектом предусмотрена замена камней на марку 150. Итоговые прямые затраты на объём работ 200 м3? |  |
| Ответ 1 | 134408,00 | + |
| Ответ 2 | 119930,00 |  |
| Ответ 3 | 154769,60 |  |
| Ответ 4 | 177238,00 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 4 | (4) Работа - кладка стен наружных сложных из кирпича керамического одинарного при высоте этажа свыше 4 м. Производится - в условиях криволинейного очертания стен. Итоговый размер оплаты труда рабочих-строителей на объём работ 80 м3? |  |
| Ответ 1 | 4968,00 | + |
| Ответ 2 | 2419,20 |  |
| Ответ 3 | 74082,40 |  |
| Ответ 4 | 84715,68 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 5 | (5) Работа - устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в два слоя на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом. Итоговые прямые затраты на объём работ 60 м2 изолируемой поверхности? |  |
| Ответ 1 | 3905,69 | + |
| Ответ 2 | 2522,94 |  |
| Ответ 3 | 4385,70 |  |
| Ответ 4 | 7069,89 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 6 | (6) Работа - устройство бетонных стяжек толщиной 30 мм. Итоговая стоимость материалов на объём работ 20 м2 стяжки? |  |
| Ответ 1 | 368,91 | + |
| Ответ 2 | 441,58 |  |
| Ответ 3 | 577,33 |  |
| Ответ 4 | 307,71 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 7 | (7) Работа - устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм. Итоговые прямые затраты на объём работ 300 м2 основания? |  |
| Ответ 1 | 4418,97 | + |
| Ответ 2 | 5027,47 |  |
| Ответ 3 | 5970,91 |  |
| Ответ 4 | 6681,18 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 8 | (8) Работа - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований объемом 500 м3 из песка. Проектом предусмотрено использование среднего природного песка для строительных работ Итоговая стоимость материалов? |  |
| Ответ 1 | 27630,00 |  |
| Ответ 2 | 27691,00 | + |
| Ответ 3 | 39039,20 |  |
| Ответ 4 | 42635,79 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 9 | (9) Работа - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований объемом 300 м3 из щебня. Производится на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Проектом предусмотрено использование щебня из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм. Итоговые прямые затраты? |  |
| Ответ 1 | 41052,00 |  |
| Ответ 2 | 53835,50 | + |
| Ответ 3 | 57900,50 |  |
| Ответ 4 | 12783,50 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 10 | (10) Смета из одной позиции, работа - простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 100 м2 по дереву известковым раствором. Используется укрупненный норматив НР для жилищно-гражданского строительства и норматив СП для соответствующего вида работ с поправочным коэффициентом 0,9. Итоговая сметная стоимость? |  |
| Ответ 1 | 3546,63 | + |
| Ответ 2 | 2430,84 |  |
| Ответ 3 | 3584,63 |  |
| Ответ 4 | 3498,26 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 11 | (11) Смета из одной позиции, работа - простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 50 м2 по дереву известковым раствором. Используются стандартные нормативы НР и СП для соответствующего вида работ с поправочным коэффициентом 0,94 к накладным расходам. Учтена поправка на стесненные условия в размере 20%. Итоговая сумма накладных расходов по смете? |  |
| Ответ 1 | 409,15 | + |
| Ответ 2 | 1926,88 |  |
| Ответ 3 | 228,00 |  |
| Ответ 4 | 1289,73 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 12 | (12) Смета из двух позиций - 1. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом 20 м3 под оборудование (ФЕР06-01-005-02) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 100 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). Используются стандартные нормативы НР для соответствующих видов работ и укрупненный норматив СП 65%, учтена поправка на стесненные условия в размере 10% только для отделочных работ. Итоговая сметная стоимость? |  |
| Ответ 1 | 17726,42 | + |
| Ответ 2 | 17922,84 |  |
| Ответ 3 | 17846,84 |  |
| Ответ 4 | 17650,42 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 13 | (13) Работа - устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом 70 м3 под колонны. Применены индексы пересчета в текущие цены - ОЗП=5,98; ЭМ=4,86; ЗПМ=4,86; МАТ=2,95 В позиции сметы учтена поправка на стесненные условия в размере 20% Итоговые прямые затраты в текущих ценах? |  |
| Ответ 1 | 195547,33 | + |
| Ответ 2 | 274920,42 |  |
| Ответ 3 | 192444,29 |  |
| Ответ 4 | 217087,37 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 14 | (14) Смета из двух позиций - 1. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом 20 м3 под оборудование (ФЕР06-01-005-02) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 100 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). Применены индексы пересчета в текущие цены - 1. ОЗП=5,98; ЭМ=4,83; ЗПМ=4,83; МАТ=3,16 и 2. ОЗП=5,98; ЭМ=4,72; ЗПМ=4,72; МАТ=2,43. Используются стандартные нормативы НР и СП для соответствующих видов работ. Учтена поправка на стесненные условия в размере 10% только для отделочных работ. Итоговая сметная стоимость в текущих ценах? |  |
| Ответ 1 | 64942,73 | + |
| Ответ 2 | 66060,74 |  |
| Ответ 3 | 48989,46 |  |
| Ответ 4 | 43010,29 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 15 | (15) Смета из двух позиций - 1. Улучшенная штукатурка по камню стен фасадовплощадью 100 м2 цементно-известковым раствором (ФЕР15-02-001-01) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 50 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). Применены индексы пересчета в текущие цены - 1. ОЗП=5,98; ЭМ= 4,72; ЗПМ= 4,72; МАТ= 2,43 и 2. ОЗП=5,98; ЭМ= 4,25; ЗПМ= 4,25; МАТ= 2,45. Используются стандартные нормативы НР для соответствующих видов работ с поправочным коэффициентом 0,94. Итоговая сумма накладных расходов по смете? |  |
| Ответ 1 | 6148,90 | + |
| Ответ 2 | 10943,63 |  |
| Ответ 3 | 3426,44 |  |
| Ответ 4 | 20518,97 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 16 | (16) Смета из двух позиций - 1. Улучшенная штукатурка по камню стен фасадов площадью 100 м2 цементно-известковым раствором (ФЕР15-02-001-01) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 50 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). Используются стандартные нормативы НР и СП для соответствующих видов работ. К обеим позициям применен одинаковый индекс пересчета в текущие цены СМР=4,8 и к нему ещё поправочный индекс 1,09. Учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений в размере 2000 рублей и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время по норме 2%. Итоговая сметная стоимость в текущих ценах? |  |
| Ответ 1 | 26757,93 | + |
| Ответ 2 | 24233,26 |  |
| Ответ 3 | 26233,26 |  |
| Ответ 4 | 22232,35 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 17 | (17) Работа - устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом 20 м3 под оборудование. Производится - на глубине 30 м от поверхности земли. Итоговый размер оплаты труда рабочих-строителей? |  |
| Ответ 1 | 2986,87 |  |
| Ответ 2 | 16809,05 |  |
| Ответ 3 | 84045,23 |  |
| Ответ 4 | 597,37 | + |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 18 | (18) Работа - кладка наружных стен средней сложности из керамических камней при высоте этажа до 4 м. Проектом предусмотрена замена раствора на марку 100. Итоговая стоимость материалов по позиции сметы на объём работ 100 м3? |  |
| Ответ 1 | 79719,00 | + |
| Ответ 2 | 86890,00 |  |
| Ответ 3 | 96014,34 |  |
| Ответ 4 | 79505,00 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 19 | (19) Работа - устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике в два слоя. Итоговые прямые затраты на объём работ 60 м2 изолируемой поверхности? |  |
| Ответ 1 | 3727,86 | + |
| Ответ 2 | 4415,26 |  |
| Ответ 3 | 1966,40 |  |
| Ответ 4 | 2366,36 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 20 | (20) Работа - устройство цементных стяжек толщиной 15 мм. Используются стандартные нормативы НР и СП для соответствующих видов работ. Итоговая прямые затраты на объём работ 40 м2 стяжки? |  |
| Ответ 1 | 472,81 | + |
| Ответ 2 | 727,20 |  |
| Ответ 3 | 703,97 |  |
| Ответ 4 | 968,18 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 21 | (21) Работа - устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в два слоя на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом. Нормативный расход ветоши на объём работ 90 м2 изолируемой поверхности? |  |
| Ответ 1 | 1,35 кг | + |
| Ответ 2 | 0,9 кг |  |
| Ответ 3 | 1 кг |  |
| Ответ 4 | 0,5 кг |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 22 | (22) Работа - устройство бетонных стяжек толщиной 35 мм. Нормативный расход вибраторов поверхностных на объём работ 30 м2 стяжки? |  |
| Ответ 1 | 3,5 м-час | + |
| Ответ 2 | 2,11 м-час |  |
| Ответ 3 | 4,7 м-час |  |
| Ответ 4 | 6,96 м-час |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 23 | (23) Работа - устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 70-120 мм. Итоговые затраты труда машинистов на объём работ 200 м2 основания? |  |
| Ответ 1 | 8,65 чел.час | + |
| Ответ 2 | 7,24 чел.час |  |
| Ответ 3 | 11,05 чел.час |  |
| Ответ 4 | 7,71 чел.час |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 24 | (24) Работа - устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике в три слоя. Нормативный расход растворителя-бензина (в тоннах) на объём работ 80 м2 изолируемой поверхности? |  |
| Ответ 1 | 0,1296 т | + |
| Ответ 2 | 0,0864 т |  |
| Ответ 3 | 0,0432 т |  |
| Ответ 4 | 0,054 т |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 25 | (25) Работа - устройство цементных стяжек толщиной 35 мм. Учтена поправка на стесненные условия в размере 20%. Итоговые затраты труда рабочих-строителей на объём работ 20 м2 стяжки? |  |
| Ответ 1 | 9,8 чел.час |  |
| Ответ 2 | 8,2 чел.час | + |
| Ответ 3 | 7,9 чел.час |  |
| Ответ 4 | 9,48 чел.час |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 26 | (26) Смета из двух позиций - 1. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом 20 м3 под оборудование (ФЕР06-01-005-02) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 100 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). В позициях сметы учтена поправка на стесненные условия в размере 10% только для отделочных работ. Ставки оплаты труда рабочих-строителей в текущих ценах: для среднего разряда 2,9 - 42,33 руб./час и для среднего разряда 3,5 - 45,46 руб./час. Итоговый размер оплаты труда рабочих-строителей по смете в текущих ценах? |  |
| Ответ 1 | 6176,20 | + |
| Ответ 2 | 16331,20 |  |
| Ответ 3 | 1233,30 |  |
| Ответ 4 | 17650,42 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 27 | (27) Смета из двух позиций - 1. Улучшенная штукатурка по камню стен фасадов площадью 100 м2 цементно-известковым раствором (ФЕР15-02-001-01) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 50 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). В позициях сметы учтена поправка на стесненные условия в размере 20%. Ставки оплаты труда рабочих-строителей в текущих ценах: для среднего разряда 3,5 - 45,46 руб./час и для среднего разряда 4 - 48,20 руб./час. Итоговый размер оплаты труда рабочих-строителей по смете в текущих ценах? |  |
| Ответ 1 | 5979,01 | + |
| Ответ 2 | 15545,43 |  |
| Ответ 3 | 1194,45 |  |
| Ответ 4 | 5193,37 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Вопрос 28 | (28) Смета из двух позиций - 1. Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом 20 м3 под оборудование (ФЕР06-01-005-02) и 2. Простая штукатурка поверхностей стен внутри зданий площадью 100 м2 по дереву известковым раствором (ФЕР15-02-015-03). К обеим позициям применен одинаковый индекс пересчета в текущие цены - ОЗП=4,04; ЭМ=3,34; ЗПМ=3,34; МАТ=2,15 и к нему ещё поправочный индекс ОЗП=1,2; ЭМ=1,41; ЗПМ=1,41; МАТ=1,3. Используется укрупненный норматив НР для жилищно-гражданского строительства и стандартные нормативы СП для соответствующих видов работ с поправочным коэффициентом 0,9. Итоговая сметная стоимость в текущих ценах? |  |
| Ответ 1 | 56609,51 | + |
| Ответ 2 | 53263,22 |  |
| Ответ 3 | 56173,12 |  |
| Ответ 4 | 46281,07 |  |
| Ответ 5 | Другое значение |  |
| Составление смет |  |
| Вопрос 1 | Как перейти в режим работы с элементами строительства? |  |  |
| Ответ 1 | Меню "Сервис" |  |  |
| Ответ 2 | Кнопка "База" на панели управления |  |  |
| Ответ 3 | Меню "Справочники" |  |  |
| Ответ 4 | Кнопка "Объекты" на панели управления | + |  |
| Вопрос 2 | Какие из перечисленных элементов строительства достаточно создать для составления новой локальной сметы? |  |  |
| Ответ 1 | Группа строек |  |  |
| Ответ 2 | Стройка | + |  |
| Ответ 3 | Пусковой комплекс |  |  |
| Ответ 4 | Очередь |  |  |
| Ответ 5 | Объект | + |  |
| Вопрос 3 | Можно ли изменить в смете информацию о потребности в ресурсах для позиции? |  |  |
| Ответ 1 | Да | + |  |
| Ответ 2 | Нет |  |  |
| Вопрос 4 | Какова особенность ресурсов, которые показываются красным цветом в ресурсной части позиции? |  |  |
| Ответ 1 | Они не используются при выполнении работы и представляют собой справочную информацию |  |  |
| Ответ 2 | Они используются при выполнении работы, но не учтены в стоимости позиции | + |  |
| Ответ 3 | Они учтены в стоимости позиции с поправочным коэффициентом |  |  |
| Вопрос 5 | Как изменить ресурс в позиции сметы с автоматическим пересчётом её стоимости? |  |  |
| Ответ 1 | Изменить в ячейке стоимость ресурса |  |  |
| Ответ 2 | Выбрать ресурс на замену из ценника | + |  |
| Ответ 3 | Ввести в ячейке код нового ресурса |  |  |
| Вопрос 6 | Какие из перечисленных начислений могут быть учтены в стоимости позиций сметы? |  |  |
| Ответ 1 | Сметная прибыль |  |  |
| Ответ 2 | Зимние удорожания |  |  |
| Ответ 3 | Стесненность и вредные условия труда | + |  |
| Вопрос 7 | В каком режиме могут применяться поправки к стоимости позиций сметы для учета условий производства работ? |  |  |
| Ответ 1 | "Параметры сметы", ветвь "Расчёт" |  |  |
| Ответ 2 | "Дополнительная информация о позиции", закладка "Коэффициенты" | + |  |
| Ответ 3 | "Параметры сметы", ветвь "Коэффициенты к итогам" | + |  |
| Вопрос 8 | Можно ли изменить поправочным коэффициентом стоимость эксплуатации машин, не изменив зарплату рабочих, обслуживающих машины? |  |  |
| Ответ 1 | Да | + |  |
| Ответ 2 | Нет |  |  |
| Вопрос 9 | Накладные расходы - это: |  |  |
| Ответ 1 | Затраты, учитывающие влияние условий производства работ |  |  |
| Ответ 2 | Затраты на развитие производства и материальное стимулирование работников |  |  |
| Ответ 3 | Затраты на управление, организацию и обслуживание процесса производства | + |  |
| Вопрос 10 | Сметная прибыль - это: |  |  |
| Ответ 1 | Затраты, учитывающие влияние условий производства работ |  |  |
| Ответ 2 | Затраты на развитие производства и материальное стимулирование работников | + |  |
| Ответ 3 | Затраты на управление, организацию и обслуживание процесса производства |  |  |
| Вопрос 11 | При применении ресурсного метода используются: |  |  |
| Ответ 1 | Индексы пересчета базисной стоимости ресурсов в текущие цены к полной сметной стоимости |  |  |
| Ответ 2 | Индексы пересчета базисной стоимости в текущие цены к элементам прямыхзатрат |  |  |
| Ответ 3 | Фактическая стоимость ресурсов, используемых при выполнении работ | + |  |
| Вопрос 12 | Можно ли использовать в смете при применении ресурсного метода разные цены на один и тот же материал? |  |  |
| Ответ 1 | Да | + |  |
| Ответ 2 | Нет |  |  |
| Вопрос 13 | Вставка расценок из сборника нормативной базы может производиться: |  |  |
| Ответ 1 | Только в последнюю открытую смету |  |  |
| Ответ 2 | По выбору в любую из открытых смет | + |  |
| Вопрос 14 | Какие признаки индекса необходимы для его применения в смете? |  |  |
| Ответ 1 | Код | + |  |
| Ответ 2 | Наименование |  |  |
| Ответ 3 | Уровень |  |  |
| Вопрос 15 | При проведении экспертизы сметы выполняется сверка позиций сметы: |  |  |
| Ответ 1 | По выбору с любым шаблоном |  |  |
| Ответ 2 | С расценками в активной нормативной базе | + |  |
| Ответ 3 | По выбору с любой сметой из файла |  |  |
| Вопрос 16 | Какие признаки позиции сметы подлежат экспертизе? |  |  |
| Ответ 1 | Наименование | + |  |
| Ответ 2 | Ресурсная часть | + |  |
| Ответ 3 | Нормы накладных расходов и сметной прибыли |  |  |
| Ответ 4 | Прямые затраты | + |  |
| Ответ 5 | Примененные поправочные коэффициенты |  |  |